| БашКортостан РеспубликаҺы ШишмӘ районы муниципаль районыныҢ Алкин ауыл СОВЕТЫ ауыл БИЛӘМӘҺЕ БАШЛЫҒЫ ,Узытамак ауылы, Үзәк урамы, тел . 2-61-75, 2-54-41, 2-54-42 |  | Глава сельского поселения Алкинский сельсовет Муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан ,с.Узытамакул.Центральная  тел. 2-61-75 , 2-54-41, 2-54 - 42 |
| --- | --- | --- |

| КАРАР «14» марта 2013 йыл | № 09 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ «14 » марта 2013года |
| --- | --- | --- |

О подготовке населенных пунктов , хозяйственных строений ,

мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2013году.

В целях своевременной  и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда весеннего паводка 2013 года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, на основании п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и п.24 ст.3 Устава  сельского поселения Алкинский  сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан:

1. Утвердить паводковую комиссию для организации работ по пропуску  паводка 2013года (приложение  №1)

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2013 году (приложение №2)

Глава сельского  поселения

Алкинский   сельсовет  МР

Чишминский  район

Республики Башкортостан:                                                     Д.З.Бикташева

Приложение №2

к постановлению главы  сельского

# поселения Алкинский сельсовет

# МР Чишминский район РБ № 09

от  “14” марта 2013 г.

## П Л А Н

мероприятий сельского поселения Алкинский сельсовет

по проведению паводка и пропуску ледохода в 2013 году

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить населенные пункты, складские помещения, материальные ценности, животноводческие фермы и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 22.03.13г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, где возможны затопления |
| 2. | Проверить состояние плотин, мостов и других сооружений, оголовки водоспускных труб, запруды при необходимости провести ремонтные работы, очистить опоры мостов ,створ плотины пруда на р.Уза от снега , наледи для пропуска талых вод. | до 01.04.13г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, |
| 3 | Провести инструкции всех работников связанных с пропуском паводка | До 01.04.13г. | Комиссия сельского поселения |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады и завезти на места материалы и спасательные средства, необходимые для выполнения работ по обеспечению сохранности мостов и других сооружений от повреждений ледоходом и паводковыми водами. | До 06.04.13г. | Комиссия сельского поселения |
| 5 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | До 09.04.13г. | Комиссия сельского поселения |
| 6 | Подготовить помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | Заблаговременно при угрозе | Комиссия сельского поселения. |
| 7 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах озер, рек, водохранилищ. Вывезти за пределы затопляемых зон материалы, удобрения и ядохимикаты. Очистить берега от скоплений бытовых и производственных отходов. | До 10.04.13г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, |
| 8. | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей зон затопления. | до 09.04.13г. | Администрация СП |
| 9 | Во время паводка и ледохода и в период разлива р.Уза –запретить проходы людей из д.Бахчи в с.Алкино-2. На р.Дема запретить переправу людей лодками у д.Новомихайловка, Бочкаревка из-за отсутствия спасательного пункта | В период паводка | Комиссия сельского поселения, |
| 10 | В случае затопления населенных пунктов переселить население и скот по плану эвакуации | По мере опасности затопления | Администрация СП Комиссия сельского поселения |
| 11 | Обеспечить защиту источников водоснабжения населения от попадания талых и паводковых вод. | До 10.04.13г. | Администрация СП |

Примечание: При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, обстановку докладывать дежурному диспетчерской службы ПЧ - 95 по тел. 01 или 2-22-85 (с сотовых 8 3479722285).

Глава   сельского  поселения

Алкинский  сельсовет МР

Чишминский район

Республики  Башкортостан :                                                           Д.З.Бикташева

# Приложение №1 к постановлению

главы сельского поселения

Алкинский сельсовет

МР  Чишминский  район РБ

№ 09 от 14.03.2013г.

СОСТАВ

сельской паводковой комиссии  сельского  поселения Алкинский  сельсовет

Председатель комиссии:

Бикташева Д.З.- глава сельского  поселения  Алкинский  сельсовет

Заместитель председателя комиссии

Габдрахманов И.Б. – директор  ООО  СХП «Нерал-Чишмы»

Члены комиссии:

1.Лысенко В.П.- главный  агроном ООО СХП «Нерал-Чишмы»

2. Насретдинов Ф.Р.-  гл.инженер ООО  СХП «Нерал-Чишмы»

3. Яппаров Ф.А.- зав. Уразбахтинским ВП ГБУ   Чишминская  районная ветеринарная станция

4.  Шафиков И.Ф. – зам.директора по производству ООО СХП «Нерал-Чишмы»

5. Захаров Е.В.- депутат Совета  сельского  поселения Алкинский  сельсовет