| Башҡортостан РеспубликаҺы ШишмӘ районы муниципаль районыныҢ Алкин ауыл СОВЕТЫ ауыл БИЛӘМӘҺЕ БАШЛЫҒЫ |  | администрация СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ алкинский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧишминскИЙ район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                         № 09                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05»  марта 2014й.                                  «  05 »  марта  2014г.

Узытамак ауылы                                         село Узытамак

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2014году.

В целях своевременной  и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда весеннего паводка 2014года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, в соответствии  с распоряжением Правительства Республики  Башкортостан от 13 февраля 2014года № 95-р, на основании п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и п.24 ст.3 Устава  сельского поселения Алкинский  сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан:

1. Утвердить состав противопаводковой  комиссии сельского поселения Алкинский сельсовет  муниципального района Чишминский район (Приложение  №1)

2. Утвердить  план мероприятий администрации сельского   поселения Алкинский сельсовет по проведению паводка и пропуску ледохода в 2014 году (приложение №2)

Глава сельского  поселения

Алкинский   сельсовет

муниципального  района

Чишминский  район

Республики Башкортостан:                                                     Д.З.Бикташева

# Приложение №1

# к постановлению

главы сельского поселения

Алкинский сельсовет

муниципального  района

Чишминский  район

Республики  Башкортостан

№ 09 от 05.03.2014года.

СОСТАВ

сельской противопаводковой комиссии  сельского  поселения

Алкинский  сельсовет

Председатель комиссии:

Бикташева Д.З.- глава сельского  поселения  Алкинский  сельсовет

Заместитель председателя комиссии

Габдрахманов И.Б. – директор  ООО  СХП «Нерал-Чишмы»(по согласованию)

Члены комиссии:

1.Лысенко В.П.- главный  агроном ООО СХП «Нерал-Чишмы»(по согласованию)

2. Калмурзин И.К.-  главный инженер ООО  СХП «Нерал-Чишмы»(по согласованию)

3. Яппаров Ф.А.- зав. Уразбахтинским ВП ГБУ   Чишминская  районная ветеринарная станция ( по согласованию)

4. Захаров Е.В.- депутат Совета  сельского  поселения Алкинский  сельсовет

5.Туктаров Р.Р.- депутат Совета  сельского  поселения Алкинский  сельсовет

Приложение №2

к постановлению главы  сельского

# поселения Алкинский сельсовет

# муниципального  района

# Чишминский район

# Республики Башкортостан

№ 09  от  05  марта 2014 г.

## П Л А Н

мероприятий сельского поселения Алкинский сельсовет

по проведению паводка и пропуску ледохода в 2014 году

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить населенные пункты, складские помещения, материальные ценности, животноводческие фермы и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 20.03.14г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, где возможны затопления |
| 2. | Проверить состояние плотин, мостов и других сооружений, оголовки водоспускных труб, запруды при необходимости провести ремонтные работы, очистить опоры мостов ,створ плотины пруда на р.Уза от снега , наледи для пропуска талых вод. | до 05.04.14г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, собственники ГТС |
| 3 | Провести инструкции всех работников связанных с пропуском паводка | До 05.04.14г. | Комиссия сельского поселения |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады и завезти на места материалы и спасательные средства, необходимые для выполнения работ по обеспечению сохранности мостов и других сооружений от повреждений ледоходом и паводковыми водами. | До 05.04.14г. | Комиссия сельского поселения |
| 5 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | До 08.04.14г. | Комиссия сельского поселения |
| 6 | Подготовить помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | Заблаговременно при угрозе | Комиссия сельского поселения. |
| 7 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах озер, рек, водохранилищ. Вывезти за пределы затопляемых зон материалы, удобрения и ядохимикаты. Очистить берега от скоплений бытовых и производственных отходов. | До 09.04.14г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, |
| 8. | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей зон затопления. | до 09.04.14г. | Администрация СП |
| 9 | Во время паводка и ледохода и в период разлива р.Уза –запретить проходы людей из д.Бахчи в с.Алкино-2. На р.Дема запретить переправу людей лодками у д.Новомихайловка, Бочкаревка из-за отсутствия спасательного пункта | В период паводка | Комиссия сельского поселения, |
| 11 | Обеспечить защиту источников водоснабжения населения от попадания талых и паводковых вод. | До 09.04.14г. | Администрация сельского поселения |

Примечание: При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, обстановку докладывать в единую дежурно- диспетчерскую службу  по тел. 112  или  8(34797)3-01-14.

Глава   сельского  поселения

Алкинский  сельсовет

муниципального  района

Чишминский район

Республики  Башкортостан :                                                           Д.З.Бикташева

а